2021年海南省重要产品追溯体系建设项目

绩效自评报告

一、项目概括

（一）项目基本情况

海南省重要产品追溯体系建设项目为省商务厅本级的一次性项目，项目资金用途为加强我省行政区域内生产、流通的重要产品实施信息追溯管理，提升人民生活品质,实现人民群众安全消费，提升企业质量管理能力、促进监管方式创新、保障消费安全，促消费、稳增长、推进供给侧改革、实现内贸流通现代化，高标准建设海南中国特色自由贸易港。主要包括：海南省重要产品追溯信息平台研发，食用农产品、食品、药品、主要农业生产资料、特种设备、危险品6大行业信息共享接口研发，硬件设备购置等工作经费。

（二）项目绩效目标

当年度目标：建立海南省重要产品追溯体系，通过新建海南省重要产品追溯公共服务平台，对接6大类行业系统，将省内各厅局现有或待建的重要产品追溯管理平台整合起来，通过该平台建设，打通数据壁垒、减少重复建设，实现资源共享，加强信息安全，完善信息管理，为政府、企业和公众提供全面可靠的产品追溯服务，提升政府公信力、促进产品质量、提升企业信誉，建立全社会共同认知和参与追溯体系建设的局面。完成项目总建设并竣工验收，验收合格率90%以上，主页点击量5万人以上，使用人员满意度80%以上。

年度目标完成情况：建立海南省重要产品追溯体系，完成了1.海南重要产品追溯体系公共服务平台、2.海南省重要产品追溯综合服务门户、3.实现与各大重要产品追溯系统平台对接、4.海南省肉菜流通追溯管理平台升级改造、5.海南省食品安全追溯管理系统、6.重要产品追溯+诚信建设系统、7.重要产品追溯+精准扶贫系统、8.节点配套设备的采购安装等工作。通过新建海南省重要产品追溯公共服务平台，将省内各厅局现有或待建的重要产品追溯管理平台整合起来，通过该平台建设，打通数据壁垒、减少重复建设，实现资源共享，加强信息安全，完善信息管理，为政府、企业和公众提供全面可靠的产品追溯服务，提升政府公信力、促进产品质量、提升企业信誉，建立全社会共同认知和参与追溯体系建设的局面。2021年完成项目总建设并竣工验收，系统验收合格率100%，主页点击量5.5万人次，使用人员满意度95%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

年初预算614.6万元，资金到位率100%。全部属于财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止2021年12月31日，项目实际使用资金614.6万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理均严格按照省有关标准和《海南省商务厅财务统一管理试行办法》、《海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定》等内控制度执行，账务由省财政国库支付局会计核算站集中核算。项目实施由相关处室按照工作进度上报用款计划，财务部门审核，领导审签，会计核算站审核，经过层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

海南省重要产品追溯体系建设项目属于一次性项目。项目由市场体系建设处根据预算批复执行，财务处严格审核，按照监理报告和专家评审结果支付项目进度款项，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求及时完成验收。

（二）项目管理情况分析

严格按照省财政厅项目预算管理规定和厅机关内部控制制度规定的权限和流程对项目进行审批管理，由市场体系建设处跟踪管理，按规定支付资金，及时更新项目实施进展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照2021年度预算执行，未超出年度预算。项目支出主要包括初验交付、竣工交付等进度款支出，严格按照合同进度执行，通过项目成本控制原则，最大限度的控制成本，没有超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。2021年完成支出614.6万元。在项目支出过程中，本着节约、务实的原则，根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》和合同约定，最大限度的节约财政资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

该项目的工作任务均按计划节点或合同要求完成。

（2）项目的完成质量。

项目计划经过详细讨论，项目的实施有明确的工作程序，保证项目的完成质量。2021年12月通过了省大数据局组织的竣工验收评审，达到了预期的目的。

3.项目的有效性分析

该项目较好的完成了预期目标，当年度的绩效目标均已完成。

（1）年初绩效目标

产出指标：系统验收合格率90%。

效益指标：主页点击量达到5万人次	。

满意度指标：80%以上使用人员满意。

（2）绩效目标完成情况。

一是加强项目建设质量管理。全年召开监理会议8次，组织了项目建设初步验收评审，并根据专家意见整改，并组织等保测评，为最终的竣工验收打下坚实基础，确保系统验收合格率达到100%。

二是推动系统使用并发挥作用。组织各信息节点、各共享信息系统积极上传信息，组织各使用单位技术培训，确保信息平台发挥作用。至2021年底，主页点击量达到5.5万人次，95%以上使用人员对系统满意。

三是优化项目内涵。2020年新冠疫情发生后，省领导要求结合项目建设进度增加对接省市场监督管理局“进口冷链食品信息管理系统”，对监测进口冷链食品追溯、加强“外防输入”疫情防控发挥了积极作用。截止2021年底共监测信息2.5万条。

四是扩展信息源对接。本项目是一个相对开放的平台，在条件允许的情况下，可以灵活对接外部信息，如根据我省信用建设需要，积极对接了省发改委的海南省信用信息平台，如根据乡村振兴的需要，对接了省乡村振兴局的海南扶贫网共享信息，增加了可追溯信息源，充分发挥了本项目的作用。

4.项目的可持续性分析

系统竣工后，进入3年企业免费维保期。本系统是一个相对开放的信息平台，在一定条件下可以通过省大数据局不断对接共享更多的外部信息系统，比如省农业农村厅正在建设的农药监管系统等，扩大数据量，充分本项目的社会管理效益。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了自评，自评得分99分，总体评价为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验和做法

1.领导重视。省委、省政府高度重视海南省重要产品追溯体系建设工作，多次对该项工作进行部署，省级财政上给予大力支持，并要求市县财政做好配套保障。

2.明确责任。省级有关部门、各市县政府、业主单位等明确责任，责任到人抓重点，全面推进项目建设任务。

3.落实制度。严格落实《关于印发海南省加快推进重要产品追溯体系建设实施方案的通知》(琼府办[2016]242号)、《关于建立海南省重要产品追溯体系建设工作联席会议制度的的通知》(琼府办[2017]106号)、《省本级政务信息化项目验收管理规范（暂行）》等相关制度。

4.系统集成。政府政务信息化建设经过了相当长一段时间的发展，各单位、各部门已经建成相当数量的信息管理系统，注重建设统一的综合性数据平台，共享现有的信息，可以减少重复建设，并充分发挥政府政务信息化项目效益。本项目的建设经验可以作为范例推广。

（二）存在的问题和建议

海南省重要产品追溯体系建设可能会涉及企业商业秘密,且对接数据会产生相关管理费用和工作量,企业无动力、无意愿接入省级管理平台,我省尚无相关立法强制企业接入迫溯平台,故协调企业或第三方追溯平台参与追溯体系建设工作难度较大。各市县尚未建设统一的重要产品追溯平台,大部分行业也尚未形成统一成熟的追溯体系，协调难度大，也影响了财政支出绩效。