财政支出项目绩效评价报告

评价类型： □实施过程评价      √完成结果评价

项目名称： 2019年度信息系统运维项目

项目单位： 海南省商务厅

主管部门： 海南省商务厅

评价时间： 2019年1月 1日至2019年12月 31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020.5.29

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 信息采集数量 | 2000条 | 2000条 | 1800条 | 1600条 | 1600条以下 |
|  | 发布信息产品数量 | 30份 | 30份 | 28份 | 26份 | 26份以下 |
|  | 综合平台功能模块数量 | 30个 | 30个 | 26个 | 22 | 22个以下 |
|  | 网站访问量（IP） | 15万个 | 15万个 | 13万个 | 11万个 | 11万个以下 |
|  | 微信平台关注量 | 3000个 | 3000个 | 2800个 | 2600个 | 2600个以下 |
|  | 新闻发布数量 | 1000篇 | 1000篇 | 800篇 | 600篇 | 600篇以下 |
| 成效指标 | 故障宕机率（低于） | 10% | 10% | 14% | 18% | 18%以上 |
|  | 落实网络安全制度数量 | 4项 | 4项 | 3项 | 2项 | 2项以下 |
|  | 系统产生的数据量 | 15万条 | 15万条 | 14万条 | 13万条 | 13万条以下 |
|  | 系统对接数量 | 15个 | 15个 | 13个 | 11个 | 11个以下 |
|  | 引进人才数 | 3万人 | 3万人 | 2.6万人 | 2.2万人 | 2.2万人以下 |
|  | 引进重点项目数 | 20个 | 20个 | 18个 | 16个 | 16个以下 |
|  | 整合本部门现有信息化业务系统数量 | 4个 | 4个 | 3个 | 2个 | 2个以下 |
|  | 整合商务部信息系统平台数量 | 20个 | 20个 | 18个 | 16个 | 16个以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李枝平 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65336270 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市国兴大道9号省政府办公大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 2286.6 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 2286.6 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1264.3 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 2286.6 |  | 省财政 |  |  |  |  | 2286.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 李枝平 |  | 处 长 |  |  |  | 省商务厅财务处 |  |  |  |  |  | 98.5 |  |  |  |  |  |
| 毛永翔 |  | 三级调研员 |  |  |  | 省商务厅企服处 |  |  |  |  |  | 98.5 |  |  |  |  |  |
| 何一楠 |  | 一级主任科员 |  |  |  | 省商务厅消费处 |  |  |  |  |  | 98.5 |  |  |  |  |  |
| 伍卓辉 |  | 副主任 |  |  |  | 商务厅信息中心 |  |  |  |  |  | 98.5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.5 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：程瑗 2020年 5 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 2019年省商务厅信息系统运维项目预算资金主要用于海南省重要产品追溯体系建设项目、海南商务信息综合服务平台、政务信息化运维、信息系统运行维护、生活服务网运营等。项目内容包括海南省商务厅各信息系统的系统安全、网络安全、应用系统、基础设施、数据资源、标准规范等，涉及信息系统主要包括海南省招商引才网、海南重要产品追溯体系、海南省商务厅门户网站、海南商务信息综合服务平台、海南会展网、海南省商务厅办公OA等。

- （二）项目绩效目标

- 产出目标：信息采集数量2000条；发布信息产品数量30份；综合平台功能模块数量30个；网站访问量15万个IP；微信平台关注量3000个；新闻发布数量1000篇。

- 成效目标：故障宕机率低于10%；落实网络安全制度数量4项；系统产生的数据量15万条；系统对接数量15个；引进人才数3万人；引进重点项目数20个；整合本部门现有信息化业务系统数量4个；整合商务部信息系统平台数量20个。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目资金已全部到位。

- 项目资金使用情况分析

2019年省商务厅信息系统运行维护预算投资2286.6万元，实际支出1264.3万元，占55.3%。主要支出包括：系统建设、维护人员费用、通讯线路租赁费用、安全服务费用、网络安全保障及其他运维费用等。

- 项目资金管理情况分析

2019年省商务厅信息运维项目资金实行专款专用。我单位严格执行年度预算，对专项资金的使用和管理，按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》（琼财预[2011]1606号）相关要求执行，严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。

三、项目组织实施情况

- （一）创新打造招商与人才综合平台。进一步做好海招网宣传推广工作，目前已开通英语、法语和俄语等9种国际语言、24小时招商咨询，并已陆续推出网上招商、网上招聘会等活动，依托海南省招商引才网PC端、移动端和微信公众号影响力，加大人才引进力度。截至2020年5月中旬，海招网累计总浏览量（单个IP访问量）为3,761,733次，其中境内浏览量为3,368,386次，境外浏览量为393,347次，平台注册用户共计21122人，其中企业用户995人，个人用户20127人，海招网微信公众号关注人数已超6万人。

- （二）充分发挥海招网的招商引才作用。在招商方面，海招网开展海南网上投资推介会、网上招商专题推介会和网上视频洽谈室，截至目前，海招网已上线网上招商推介专题25场，其中市县推介会9场，重点园区推介会10场，省直部门产业推介会6场，琼海利用海招网成功开展一场招商直播推介会，海口国家高新区利用海招网网上洽谈室成功与海南飞来利生物科技有限公司在线签约。在人才方面，海招网线上举办海南省面向国内外公开选聘高端管理人才在线报名、海南省产业项目网上人才招聘会和海南省2020首批面向全球招聘3万岗位人才招聘会；同时线下通过厦门投洽会、东盟博览会、国际潮商大会、园区投资合作大会以及海南“聚四方之才”北京招聘会、硕博人才专场对接会、外籍留学生就业沙龙和省外高校巡回招聘会等平台开展省内外现场宣传推介，海招网影响力不断扩大。

- 抓好海南省重要产品追溯平台建设。4月上旬公开招标并确定中标单位，妥善处理了信访事项，吸纳了合理因素，同时根据省财政厅建议和商务部有关文件要求，调整项目建设方案，核减重要产品追溯体系建设方案中追溯电子秤的采购，采用“轻资产”模式实施我省追溯体系。10月25日，分别与四个中标单位签订合作协议；10月31日，召开海南省重要产品追溯体系建设项目启动会，正式启动项目建设工作，并建立双周例会制度。截至2019年底，重要产品追溯平台、app手机端基准版、重要产品追溯+诚信建设各子系统模块等应用开发已完成，省肉菜系统升级改造正在进行功能调试工作。

- 四、项目绩效情况

（一）项目总体严格按预算执行，没有超出预算。

（二）该项目预期目标已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。

- （三）通过实施海南省商务厅信息系统运维项目，一是确保商务行业信息系统运行平稳，统一和规范商务部门信息系统运维服务保障工作，推动商务信息化建设，提高商务部门信息管理和服务水平；二是推进商务部门政务信息整合共享工作，推动商务部门将分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”，并将整合后的非涉密“大系统”，按“一对一”的方式接入省信息共享交换平台；三是确保商务部与地方数据共享交换、以及相关业务数据的落地，更有利于推动商务部门与省直各部门间政务信息资源共享交换；四是保障了商务信息系统的网络安全，防范网络攻击，确保各级商务管理工作的顺利开展。

- 综合评价情况及评价结论

参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，自评得分98.5分，总体评价为优。