财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：       海南商务信息综合服务平台

项目单位：            海南省商务厅

主管部门：            海南省商务厅

评价时间： 2020 年 1 月 1 日至2020 年 12 月  31  日

组织方式：□财政部门    □主管部门     þ项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   þ项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021.5.20

项目绩效目标表

项目名称：海南商务信息综合服务平台

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台开发功能模块个数大于等于30个 | 30-26 | 25-20 | 19-15 | 14以下 |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 实现商务部数据落地条数大于等于10000条 | 10000-8000 | 7900-7000 | 6900-5000 | 4900以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 谭国伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道省政府二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 361.62 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 361.62 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 321 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 361.62 |  | 省财政 |  |  |  |  | 361.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 谭国伟 |  | 办公室主任 |  |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 陈力 |  | 一级主任科员 |  |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 98 |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- 项目基本性质、用途和主要内容

1.项目基本性质。 信息系统建设项目是属于信息系统数据采集及数据处理与分析的综合平台。

2.项目用途。 主要负责数据采集用于数据处理与分析。

3.项目涉及范围。 项目涉及农产品流通、会展产业、电子商务等商贸流通业务。

- （二）项目绩效目标

指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标

1.预期总目标。

（1）前期目标：进行调研，从实际出发，做好经费的合理预算安排工作。

（2）中期目标：厉行节约，发挥资金使用过程最大效益；保证信息化系统的稳定，有效宣传无纸化办公，提高数据采集效率，保障商务信息综合服务平台系统稳定运行。

（3）后期目标：按照财务管理制度，做好资金支出、合理计划安排进度工作。

2.阶段性目标。严格按照财务管理制度，充分利用财政有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2020年，根据当年省财政预算安排，省财政厅下达我单位信息系统运行建设项目预算资金为361.62万元，资金拨付及时到位，保证了各项工作顺利开展。

- 项目资金使用情况分析

2020年信息系统运行建设项目预算资金为361.62万元，总支出321万元，完成指标88.8%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

我厅财务独立核算，已经建立完善相关财务管理制度，制订了《财务管理规定》，并形成有效的支出制约机制：一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，涉及政府采购的按政府采购相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限，要求票据与印章分别由不同专人保管，确保不相容岗位相互分离；四是加强支出审批权限控制，明确支出审批权限和程序；五是项目工作实施专人负责制，通过制定专项工作计划和方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。

我厅严格执行年度预算，对专项资金的使用和管理，按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》（琼财预[2011]1606号）相关要求执行，严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。

三、项目组织实施情况

项目2017年12月08日进行公开招标，中标时间：2018年3月5日，2020年8月对项目建设内容变更并通过大数据局专家评审，竣工验收：2020年12月13日。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况 最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费都做到仔细斟酌，不断精减，对每一份合同，都进行多方询价，权衡再三，以最大限度的控制系统维护维修成本；在系统维护采取内部培训，不仅提高职工维护水平，也节省会议培训成本；在各业务系统升级维护上，采用原厂服务外包的方式，一方面充分利用他人的专长和经验，另一方面也从总体上控制成本，避免因自身经验不足而导致成本失控。

（2）项目成本（预算）节约情况。我厅在信息系统维护工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行不断的压缩和精简，力戒形式主义和形象工程，坚持花小钱办大事。截止至2020年12月31日, 资金为361.62万元，总支出321万元，基本上达到了量入为出的要求。

- 2. 项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度。项目的实施进度均按建设项目计划节点或合同要求进度完成。

- （2）项目完成质量。海南商务信息综合服务平台系统稳定运行，商务数据采集归集入库，平台运维未发生一起由网络、系统、硬件引起的系统中断。

项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

在信息采集工作上，对平台网路及整体运维环境优化升级，消除系统单点故障隐患，进一步提高平台可靠性和稳定性。

（2）项目实施对经济和社会的影响

- 4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

信息系统运行维护是一项有着重要意义，同时任务繁重的工作，这不但能提高我厅的业务技能，同时对加强信息系统运行维护保障力度也有着重要作用。

- 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标未完成主要是压缩了项目工作会议费费用。2020年为了贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费行为，在过“紧日子”的大环境趋势下，压缩了会议费开支。合并了部分网络运行线路，减少了网络运行线路租用数。

- 五、综合评价情况及评价结论

我单位该项目总体被评为优。项目基本上实现了预期目标，项目实施完成后，保证了商务信息综合服务平台稳定运行，为海南自由贸易港建设保驾护航。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，分成每个季度，以便于更好的管理。

（二）项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。